FRETCORRIDOR

Place de marché numérique du fret et du colis — Cameroun / CEMAC

Feuille de route d'apprentissage et de réalisation — V4.0

Réorientation marketplace · Moteur de matching et d'optimisation · Équipe de 3

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Référence CDC | FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-004 (v4.0, remplace v3.0) |
| Équipe | 3 personnes — Mobile (2 apps Flutter + API associées) · Web (Angular, app unique 3 rôles + API associées) · Moteur (matching, planification, optimisation des flux) |
| Stack technique | Spring Boot (microservices) · Flutter · Angular · PostgreSQL/PostGIS · Kafka · Redis |
| Date | Août 2026 |

# 1. Description du projet — ce qui change en V4

FretCorridor devient une place de marché publique du transport de marchandises (camion complet, groupage LTL, colis), en Cameroun d'abord, avec une architecture qui reste multi-pays par construction. Le modèle économique conserve un double moteur : le Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT) reste client-ancre sous licence institutionnelle (supervision, observatoire), pendant que la marketplace publique — avec paiement intégré orchestré et moteur de matching/optimisation — devient le moteur de volume et d'acquisition.

Le projet se compose toujours de trois volets développés en parallèle, mais répartis cette fois sur une équipe de trois personnes :

| Volet | Porteur | Rôle | Utilisateurs couverts |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile (Flutter) + API associées | Personne 1 | Deux applications : Chauffeur/Transporteur (mode Agent intégré) et Client (chargeur particulier/entreprise), offline-first — et les microservices Spring Boot qui les alimentent : IDA, CAP, MKT, FLT, EXE, NOT. | Chauffeur, transporteur, chauffeur-propriétaire, agent, chargeur |
| Web (Angular, PWA) + API associées | Personne 2 | Une application unique à trois rôles distincts (Bureau de fret, Transporteur, Administration), avec garde de routes RBAC — et les microservices qui l'alimentent : passerelle, PAY, BUR, ADM. | Bureau de fret, transporteur, back-office Flysoft |
| Moteur de matching, planification et optimisation des flux | Personne 3 | Quatre modules dédiés : MAT (données/règles de matching), OPT (moteur L0→L4), TRK (suivi/ETA), GEO (axes, hubs, zonage géospatial). Aucune interface directe ; consommé en API par les deux autres volets. | Tous les clients, via API |

Ce qui ne change pas Les trois volets partagent le même modèle de données et les mêmes contrats d'API (OpenAPI/AsyncAPI versionnés). La méthode de travail — apprendre, réaliser, présenter — et le principe "un sprint = une fonctionnalité livrée de bout en bout" restent la colonne vertébrale, avec une coordination renforcée puisque trois personnes travaillent désormais en parallèle sur des services distincts.

Répartition backend — précision importante Il n'y a pas de porteur backend unique. Chaque personne développe les microservices Spring Boot dont son propre client a besoin : la personne Mobile construit IDA, CAP, MKT, FLT, EXE et NOT ; la personne Web construit la passerelle, PAY, BUR et ADM. La personne 3 ne touche à aucun de ces services : elle est intégralement dédiée à quatre modules — MAT, OPT, TRK et GEO —, consommés en API par les deux autres (détail des dépendances en Plan d'exécution §4.2).

## 1.1 Les quatre ruptures de la V4, en une phrase chacune

- Marketplace publique + paiement intégré orchestré (jamais détenu) — remplace la logique de pure infrastructure de visibilité de la v3.0.

- Périmètre de charge complet dès le MVP : camion complet (FTL), groupage (LTL), colis — pas seulement le camion complet.

- Le moteur de matching, de planification et d'optimisation devient un sous-système de premier rang, avec sa propre trajectoire de maturité (V0 → V3), et un porteur dédié dans l'équipe.

- Concentration géographique sur le Cameroun (un seul axe en Phase 1), le réseau CEMAC est différé, pas abandonné.

Verrou de démarrage Le CDC v4 maintient un principe strict hérité de la v3.0 : aucun développement de plateforme avant la levée des verrous de la Phase 0 (lettre d'intention du BGFT, lettre d'intention d'un prestataire de paiement agréé, avis juridique données personnelles, entretiens chargeurs, cartographie sécuritaire). Cette feuille de route couvre la préparation technique de l'équipe ; elle n'autorise pas à elle seule le démarrage du développement produit (cf. Plan d'exécution §9).

# 2. Notions déjà maîtrisées — rappel express

Ces notions ont déjà été pratiquées par l'équipe (cours, examens, projets antérieurs) et servent de socle direct pour la V4.

| Volet | Notion | Rappel |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Flutter / Dart | Widgets, arbre de composants, hot reload — base du développement mobile. |
| Mobile | Appels API REST + JWT | Requêtes HTTP, sérialisation JSON, jeton de connexion stocké et joint aux requêtes. |
| Mobile | Navigation entre écrans | Navigator, routes nommées, transmission de données entre écrans. |
| Backend | Spring Boot / JPA | Entités, repositories, méthodes de façade — pratiqué lors de l'examen Spring Boot/JPA. |
| Backend | Modélisation de données relationnelle | Conception d'entités et de relations, cohérent avec le §13 du CDC v4 (modèle de données). |
| Backend | Java réseau (RMI, sockets) | Communication client-serveur, utile pour comprendre les échanges API/événements. |
| Web | HTML / CSS / déploiement | Bases utiles pour Angular/PWA ; résolution de conflits d'assets déjà pratiquée. |
| Transversal | UML (14 diagrammes) + Agile/Scrum | Modélisation et méthode de travail en sprints, directement applicables — désormais avec 3 flux parallèles à synchroniser. |

# 3. Notions à apprendre — par volet, priorisées

Priorités : 🔴 haute · 🟡 moyenne · 🟢 normale. On avance notion par notion : à chaque notion maîtrisée, un support de présentation est préparé (cf. §5).

## 3.1 Mobile (Flutter) + API associées — Personne 1

Ce volet couvre les deux apps Flutter et les microservices Spring Boot qu'elles consomment directement (IDA, CAP, MKT, FLT, EXE, NOT). Les notions Spring Boot génériques (architecture microservices, Gateway, Kafka, PostGIS) sont détaillées en §3.2 pour éviter la répétition ; elles s'appliquent aux deux personnes qui construisent des microservices.

| Priorité | Notion | Pourquoi (contexte V4) |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | State management (Riverpod / BLoC) | Gérer l'état global sur deux apps distinctes qui partagent des packages communs (auth, design system, client API). |
| 🔴 | Offline-first + synchronisation idempotente | L'app chauffeur doit fonctionner intégralement hors ligne pour toutes les actions opérationnelles (EF-EXE-01) — 30 à 50 % de l'effort d'interface selon le CDC. |
| 🔴 | Capture GPS en arrière-plan (FLT) | Suivi continu du camion même app fermée ; l'app capture et transmet la position brute (module FLT), le calcul d'ETA et la détection d'anomalies sont traités côté Moteur (module TRK, cf. §3.3). |
| 🔴 | Déclaration dimensionnelle graduée (N1→N5) | Parcours catalogue d'emballages → comparaison → photo → saisie précise → mesure à l'enlèvement (§11.3 du CDC) : le point de conception le plus difficile du produit. |
| 🟡 | Mode Agent intégré à l'app Chauffeur/Transporteur | L'enrôlement terrain (KYC, vérification de pièces) devient un mode dans la même app plutôt qu'une app séparée — économie d'un troisième client mobile. |
| 🟡 | Preuves immuables (photo + empreinte cryptographique) | Horodatage de capture distinct de l'horodatage de transmission, stockage à empreinte (EF-EXE-04/05). |
| 🟡 | Notifications push (FCM) + repli multicanal | Alertes de mission, anomalies, confirmations ; le mobile doit gérer le repli WhatsApp/SMS/USSD annoncé par le backend. |
| 🟢 | Multi-tenant / configuration par axe | Adapter règles et UI selon l'axe activé (visibilité / matching / paiement actifs indépendamment). |
| 🟢 | Paiement dans l'app (côté client) | Écran de paiement orchestré vers le prestataire agréé — jamais de détention de fonds côté app. |
| 🟢 | Accessibilité vocale (EUX / ENF-A11Y-02) | Assistance vocale par écran, littératie variable des utilisateurs. |

## 3.2 Backend commun (Spring Boot, microservices) — Personnes 1 et 2

Ce socle est partagé : la personne Mobile et la personne Web construisent chacune leurs propres microservices (cf. §3.1 et §3.4), mais s'appuient sur les mêmes notions Spring Boot / microservices. Il est présenté une seule fois ici pour éviter la répétition.

### Socle backend générique

| Priorité | Notion | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Architecture microservices avec Spring Boot | Découpage en services découplés (§6.2 du CDC), communication par bus d'événements — remplace le monolithe Go initialement suggéré par le CDC. |
| 🔴 | Spring Cloud Gateway + résolution multi-tenant | Passerelle unique, authentification JWT, routage par client, limitation de débit. |
| 🔴 | Kafka (bus d'événements) | Découplage entre services, rejouabilité, construction naturelle du journal d'audit (ENF-SEC-02). |
| 🔴 | PostgreSQL + PostGIS | Requêtes géospatiales natives, transactions fortes pour le grand livre et la réservation atomique de capacité. |
| 🟡 | Architecture hexagonale par service | Le domaine ne dépend d'aucune infrastructure — condition pour que le contrôle ENF-FIN-01 (aucune écriture de trésorerie côté FretCorridor) soit testable automatiquement. |
| 🟡 | Idempotence & signatures de webhooks | Éviter les doublons de missions/paiements ; vérification cryptographique des notifications du prestataire de paiement (EF-PAY-05). |
| 🟡 | Configuration versionnée en base | Garde-fou : aucun barème, ratio ou quota codé en dur (anti-patron explicite du CDC §12.4). |
| 🟢 | Observabilité distribuée | Traçage de bout en bout, métriques métier, alerting sur écarts de réconciliation et cycles dégradés du moteur. |

## 3.3 Moteur — MAT, OPT, TRK, GEO — Personne 3

Quatre modules du CDC (§6.2), aucune interface directe : tout est consommé en API par les deux autres volets. OPT et MAT sont couplés en continu et vivent dans le même contexte technique ; TRK et GEO sont plus proches de services applicatifs classiques mais restent rattachés ici parce qu'ils sont consommés en continu par OPT (zonage, itinéraires) — cf. Plan d'exécution §4.2 pour le détail des dépendances.

| Priorité | Notion | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Recherche opérationnelle appliquée (VRP/PDPTW) | Le problème n'est pas "quel chauffeur est le plus proche" mais "quelle combinaison de colis, sur quel camion, dans quel ordre, tient physiquement et légalement" — classe de complexité différente d'un matching Uber-like. |
| 🔴 | Moteur V0 (OPT) : filtrage H3 + affectation par lots (Kuhn-Munkres) | Jamais d'appariement glouton au plus proche disponible (anti-patron explicite) ; budget de latence L0 ~50 ms ; rayon d'appariement borné par axe. |
| 🔴 | Modèle de coût composite multi-critères (MAT) | Pondérations configurables et versionnées ; chaque décision doit être traçable et reconstituable (EF-MAT-11). |
| 🔴 | Référentiel géospatial (GEO) : axes, hubs, zonage H3 | Alimente en continu le filtre L0 d'OPT et le calcul d'écart de trajectoire de TRK ; module à construire tôt, avant même le moteur V0. |
| 🟡 | Suivi et ETA (TRK) | Ingestion tolérante à la connectivité, recalcul dynamique de l'ETA en cas d'écart, détection d'anomalies — consomme les positions brutes publiées par FLT (Mobile). |
| 🟡 | Séquencement de tournées (L2) — PDPTW / ALNS | Précédences enlèvement-livraison, fenêtres temporelles, retour à vide en fin de mission — Phase 2 (moteur V1). |
| 🟡 | Oracle de chargement 3D + contraintes d'essieu (L3) | Vérification de faisabilité poids/volume/essieu à chaque état intermédiaire de la séquence de déchargement — poste le plus incertain du plan (Phase 2-3, aucune bibliothèque libre ne le couvre). |
| 🟡 | Service d'itinéraires (Valhalla) et d'ETA | Budget de latence, ETA avec intervalle de confiance ; utilisé dès la V0. |
| 🟢 | Dégradation gracieuse du moteur | L'indisponibilité du moteur ne doit jamais interrompre consultation, publication ou suivi (ENF-DIS-04). |
| 🟢 | Trajectoire de maturité V0 → V3 | Banc d'essai de non-régression (Solomon, Li & Lim) dès la V0 ; reproductibilité des exécutions à partir des entrées/config/graine aléatoire. |

## 3.4 Web (Angular, PWA) — app unique, 3 rôles + API associées — Personne 2

Une seule application Angular, avec garde de routes RBAC qui affiche l'interface selon le rôle (Bureau, Transporteur, Administration) — pas trois portails séparés. Ce volet couvre aussi les microservices consommés par cette app : passerelle, PAY, BUR, ADM. Le rôle Bureau affiche des cartes et écrans qui lisent l'API de GEO (Moteur, cf. §3.3) sans en être le porteur.

| Priorité | Notion | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Angular fondamentaux (Signals, services, routing) | Base de l'application unique ; Signals privilégiés sur NgRx pour la gestion d'état (cf. apprentissage précédent). |
| 🔴 | PWA & offline (service workers) | Le CDC exige un portail web en application monopage progressive, réactive même en connexion dégradée. |
| 🔴 | Une app, trois rôles — architecture par feature modules | Bureau de fret (supervision + observatoire), Transporteur (flotte + missions), Administration (modération + litiges + configuration) dans des feature modules distincts, chargés selon le rôle ; même design system, même shell. |
| 🔴 | Garde de routes RBAC par rôle | Le rôle de l'acteur connecté détermine les modules accessibles et les routes visibles, dérivé du triplet acteur × rôle × périmètre (§5.2 du CDC) — pas d'URL du rôle Admin accessible à un Transporteur. |
| 🔴 | Passerelle & microservices côté web (gateway, PAY, BUR, ADM) | En plus de l'interface, cette personne construit les endpoints Spring Boot que l'app consomme : passerelle API, paiement/réconciliation, observatoire, administration. |
| 🟡 | Cartographie web (Leaflet/OSRM) | Vue carte des axes/hubs, missions en direct, zones sensibles — rôle Bureau et rôle Transporteur. |
| 🟡 | Tableaux de bord & graphiques | Observatoire de marché (rôle Bureau), analytique de flotte (rôle Transporteur) — avec seuil d'agrégation minimal avant toute restitution statistique (EF-BUR-04). |
| 🟡 | Export PDF / Excel | Rapports de conformité et exports pour le rôle Bureau et les grands comptes. |
| 🟡 | File de travail priorisée (back-office) | Modération, litiges, dossier consolidé (mission + parties + chronologie + preuves + écritures) pour le rôle Administration. |
| 🟢 | Internationalisation (i18n Angular) | Interface bilingue FR/EN à parité complète, y compris messages d'erreur. |

# 4. Écrans et interfaces à concevoir

Checklist des interfaces à couvrir en maquette, alignée sur les modules du CDC v4 et répartie par volet et par personne.

## 4.1 Application mobile Chauffeur / Transporteur (mode Agent inclus)

| Écran | Module lié |
| --- | --- |
| Connexion / choix du rôle (chauffeur, transporteur, chauffeur-propriétaire) | IDA |
| Inscription / KYC gradué (niveaux 1 à 3) | IDA |
| Enrôlement assisté (mode Agent) | IDA |
| Déclaration de capacité (totale, fractionnaire, précise) + poids taxable | CAP |
| Console de flotte (véhicules, essieux, disponibilités) | FLT |
| Propositions de matching + consolidation (jusqu'à 3, motif de classement) | MAT / OPT |
| Détail mission multi-étapes + carte de suivi + plan de chargement (si oracle 3D actif) | TRK / EXE / OPT |
| Capture de preuve (photo + validation tiers) à chaque enlèvement/livraison | EXE |
| Solde et historique de paiement | PAY |
| Notifications | NOT |
| Alerte zone verrouillée / segment sensible | GEO |

## 4.2 Application mobile Client (chargeur particulier / entreprise)

| Écran | Module lié |
| --- | --- |
| Connexion / inscription légère | IDA |
| Publication d'une demande via catalogue d'emballages (< 90 s, niveau N1-N2) | MKT |
| Estimation de prix en fourchette avant engagement | MKT |
| Choix parmi 3 propositions maximum, motif de classement lisible | MAT |
| Paiement orchestré + confirmation de réservation atomique | PAY / MKT |
| Suivi temps réel + chronologie d'état + lien de partage lecture seule | TRK |
| Publication en lot (import tabulaire) — chargeur entreprise | MKT |
| Republication en une interaction d'un envoi passé | MKT |
| Réception : lien à usage unique / code SMS pour le destinataire (sans compte) | EXE |

## 4.3 Portail web (app unique) — rôle Bureau de fret

| Écran | Module lié |
| --- | --- |
| Connexion portail partenaire (multi-tenant) | IDA / INT |
| Supervision cartographique et tabulaire des missions du territoire | BUR / GEO |
| Observatoire de marché (volumes, prix, saturation, retour à vide) | BUR |
| Filtrage, détail et export des flux supervisés | BUR |
| Configuration d'alertes sur seuils | BUR |
| Consultation de l'indice de conformité (agrégé) | IDA |

## 4.4 Portail web (app unique) — rôle Transporteur

| Écran | Module lié |
| --- | --- |
| Connexion portail transporteur | IDA |
| Console de flotte complète (véhicules, chauffeurs, disponibilités, essieux) | FLT |
| Connecteurs de systèmes de gestion de flotte tiers (3 niveaux d'intégration) | FLT |
| Vue des missions en cours / à venir, réattribution | MKT / EXE |
| Grand livre des paiements (ses écritures) | PAY |
| Indice de conformité de ses chauffeurs | IDA |

## 4.5 Portail web (app unique) — rôle Administration (back-office Flysoft)

| Écran | Module lié |
| --- | --- |
| File de travail priorisée (modération, incidents, litiges) | ADM |
| Dossier consolidé (mission, parties, chronologie, preuves, écritures) | ADM |
| Console de configuration versionnée et auditée | ADM |
| Référentiel documentaire KYC par pays / type d'acteur | IDA |
| Administration RBAC / utilisateurs / tenants | IDA / INT |
| Journal d'audit consultable et exportable | ADM |

Le mobile couvre le périmètre MVP demande/offre (IDA, CAP, MKT, EXE, NOT, FLT). Le moteur couvre l'appariement et le référentiel géospatial (MAT, OPT, TRK, GEO), consommés en API par les deux autres volets. Le portail web couvre la supervision et l'exploitation (BUR, PAY, ADM) et s'enrichit en Phase 2-3 avec l'observatoire complet, l'analytique et les exports de conformité.

# 5. Méthode de travail : apprendre → réaliser → présenter

Pour chaque notion des tableaux du §3 (mobile, backend & moteur, web), on suit la même boucle en trois temps. Avec trois personnes en parallèle, un point de synchronisation hebdomadaire s'ajoute pour vérifier que les contrats d'API (OpenAPI/AsyncAPI) entre volets restent alignés.

| Étape | Contenu |
| --- | --- |
| 1. Apprendre | Explication de la notion, exemples simples, points de vigilance propres à FretCorridor V4. |
| 2. Réaliser | Mise en pratique sur un petit bout du volet concerné (écran mobile, service back-end, page web…). |
| 3. Présenter | Un support PowerPoint est préparé pour expliquer la notion : définition, schéma, exemple de code, lien avec FretCorridor. |

## 5.1 Rythme de coordination à trois

| Rituel | Fréquence | Objet |
| --- | --- | --- |
| Point de synchronisation des contrats d'API | Hebdomadaire | Vérifier que les DTO/événements Kafka publiés par le backend correspondent à ce que mobile et web consomment ; geler les changements cassants. |
| Revue de sprint (démo bout en bout) | Fin de chaque sprint (cf. Plan d'exécution §7) | Démonstration mobile + web + backend sur la même fonctionnalité, jamais un volet isolé. |
| Point moteur MAT/OPT | Bimensuel | Suivi spécifique du poste le plus incertain du projet : prototype isolé avant intégration, jalons de faisabilité intermédiaires (cf. CDC §17). |